| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新竹镇人民政府 | 落实卜效、大株和祖坡3个村贫困地区基础设施，解决群众出行难、生产难的问题。 | 自查类 | 1.向卜效、大株、祖坡三个村征集基础设施需求，并按照有关规定纳入到2021年项目库实施项目。 2.经县乡村振兴局批准，同意实施新竹镇卜效、大株、祖坡三个村的建设项目，同时向县财政局申请该项目需要的资金。 3、督促施工方在当年度内完成这三个村的建设项目。 | 1、新竹镇2021年3月将卜效、大株、祖坡三个村的四条道路建设项目按照，村公示-村请示-镇公示-镇请示-县批复-镇公告-村公告的程序纳入镇项目库。 2、落实脱贫巩固衔接乡村振兴资金483万元；投入三个村四条生活生产道路的建设。 3、卜效、大株、祖坡的四条道路建设项目于2021年6月开工，2021年11月底竣工，均竣工验收通过。 |
| 2 | 定城镇人民政府 | 山椒社区良外村道路部分损坏，影响群众出行。 | 自查类 | 1.开展实地走访调研工作，了解山椒社区良外村道路破损情况，并与村民代表进行座谈征求群众意见 2.制定道路硬化施工方案，安排人员测算需要资金，并少报镇党政联席会进行讨论。统筹相关资金进行道路修缮、硬化，对原有路面进行拓宽，方便群众出行。 | 1.定城镇通过走访调研确定对道路进行修复扩宽。 2.定城镇统筹资金15万元2021年8月开始施工，对原有路面进行拓宽面积约600平方米，2021年12月已完成建设，并验收通过。 |
| 3 | 黄竹镇人民政府 | 黄竹镇墟人民中路绿化带需要进行整治，从而改善绿化带脏乱差现象。 | 自查类 | 1.镇班子实地进行调研，开会讨论决定启动定安县黄竹镇提升亮化工程，以改善绿化地带脏乱差现象。 2.加强管理，投入力量进行常规保洁。 | 1.投入280500元，完成花坛绿植清除、修缮铺砖，建设椰子树围栏。该处景观大为改善。 2.安排人员对该地段进行保洁，确保没有脏乱差现象。 |
| 4 | 龙河镇人民政府 | 龙介村委会至沐塘湾950米道路未硬化，群众出行不方便。 | 自查类 | 经镇政府、驻村工作队与村委会共同协商，利用龙介村乡村振兴工作经费，硬化村委会至沐塘湾950米道路，解决龙介村村民出行难问题。 | 1.2021年9月，龙介村委会至沐塘湾950米道路硬化完成，并投入使用。 2.持续做好道路后期管理和维护工作。 |
| 5 | 龙河镇人民政府 | 平塘村常头村至302省道路灯少，群众夜间出行困难。希望政府能尽快解决路灯亮化和群众夜间出行照明问题。 | 自查类 | 经镇政府、驻村工作队与村委会共同协商，利用平塘乡村振兴工作经费。为平塘村常头村至302省道共840米安装路20盏路灯，方便群众夜间出行。 | 1.2021年8月，20盏路灯安装完成并投入使用。 2.后期持续做好路灯管理和维护工作。 |
| 6 | 龙河镇人民政府 | 菉林村健身场地未硬化，不方便群众健身活动。 | 自查类 | 经镇政府、驻村工作队与村委会共同协商，利用菉林村乡村振兴工作经费对文化室前健身场地进行硬化。为群众提供一个休闲、娱乐、锻炼的文体场地。 | 1.2021年10月，菉林村健身场地项目硬化已完工并投入。 2.后期持续做好场地管理和维护工作。 |
| 7 | 龙河镇人民政府 | 龙塘中学校园广播系统陈旧，影响学生上下课以及正常活动开展。 | 自查类 | 龙塘中学校园广播系统进行全面更换，共需资金16余万元，龙河镇政府整合镇教育工作经费，解决龙塘中学校园广播系统安装问题。 | 1.2021年7月，龙塘中学新广播系统已安装完成；并投入使用。 2.加强新广播系统运行管理维护工作，巩固项目建设成果。 |
| 8 | 龙湖镇人民政府 | 个别村庄生产生活道路设施还不完善，不利于村民发展生产和生活需求。 | 自查类 | 1.组织召开项目计划部署会，要求各村自主排查并上报项目计划； 2.龙湖镇组织工作人员实地核实，环村路、生产路等优先计划实施，并制定乡村振兴衔接资金实施方案，统筹中央、省级、县级资金，推进八大提升工程项目，并上报项目计划县级审批； 3.监督施工建设，保质保量，按时完成。 | 1.龙湖镇已组织召开部署会，各村组织排查召开村“两委”扩大会议通过项目计划并上报镇里。 2.龙湖镇已组织人员实地核实，并制定资金使用方案，召开班子会议通过，坡村村委会大春村等7个村庄的生产生活道路硬化通过镇级项目计划。并上报县级审批，2021年3月1日经县里审批通过。 3.龙湖镇坡村村委会大春村等7个村庄的生产生活道路硬化共计8.5公里，投入632.19万元（中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级配套资金），2021年12月前全部竣工验收，并投入使用。 |
| 9 | 定安县综合行政执法局 | 富民路妇幼保健院门前路面黄土裸露。 | 自查类 | 1.对妇幼保健院门口左右两侧裸露的道路进行路面硬化，抑制路面扬尘，进一步改善市政道路环境。 2.在妇幼保健院门口左右两侧道路新增路缘石，确保人行道不受机动车碾压毁坏。补种绿化树池，提升道路两侧绿化水平。 3.在妇幼保健院门口道路新建污水检查井、通信井，用于污水管道和通信电缆检查。 | 1.对妇幼保健院门口左右两侧裸露地面进行硬化，面积共计1723.68㎡。 2在妇幼保健院门口左右两侧道路新增路缘石共计340米；补种绿化树池共计38个。 3.在妇幼保健院门口道路新建污水检查井1个、通信井1个。该项目于2021年6月30日竣工验收并投入使用。 |
| 10 | 翰林镇人民政府 | 经定安县政协向全社会征集“查堵点、破难题、促发展”事项，群众反馈： 翰林镇火星村属于十二五贫困村，火星村委会三角园村民小组，地势为山地丘陵地形，生活区距生产区500米，生产道为泥土路，道路坡度大，三角园及周边村民小组的村民群众生产交通不便，农产品运输不畅。 | 自查类 | 翰林镇筹集资金，修建三角园村民小组生产道路，解决三角园及周边村民小组村民生产交通不便，农产品收获和拉运困难的问题。 | 1.投资40万元，铺设生产道路500余米，解决三角园和周边村民小组村民到120余户470余人生产区的交通和运输困难的问题。道路已经完工并投入使用。 |
| 11 | 雷鸣镇人民政府 | 同仁村委会村庄道路前期工作拖延导致建设推进缓慢问题。 | 自查类 | 成立项目推进工作专班，明确责任人、完成时间，加快项目推进。 | 2021年8月同仁村委会村庄道路竣工，并投入使用。 |
| 12 | 富文镇人民政府 | 大里村委会大榜村牛栏后至岭底的生产道路没有硬化，群众出行不便。 | 自查类 | 1.争取乡村振兴衔接资金用于该项目建设。 2.加强与县级有关部门沟通协调，压缩项目前期工程时间，加快项目落地。 | 1.富文镇争取乡村振兴衔接资金78.15万元，建设大榜村牛栏后至岭底的生产道路。 2.2021年11月道路项目已竣工投入使用。 |

# Text boxes

定安县“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题公示清单（一）