定安产品展销中心项目结算审核

造价咨询合同

住房城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

第一部分	协议书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方就下述建设工程委托造价咨询服务与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称、服务内容

1、项目名称：                    。

2、工程规模：                    。

3、投资金额：                    。

4、资金来源：                    。

5、建设工期或周期：              。

二、服务范围及工作内容

项目竣工验收后，进行竣工结算内审工作并出具审核报告；配合甲方进行项目结算审计工作。

三、服务期限

合同签订之日起，甲方提交完整的施工过程中有关工程造价相关的资料，乙方在接到完整的资料后于二十个工作日内完成竣工结算内审工作并提交审核报告。由于甲方提供资料不完整等原因，造成竣工结算内审工作无法开展的，工期顺延。

四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（中价协〔2012〕011号）的规定

五、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同书专用条款中议定范围内的建设工程造价审核咨询业务

六、合同价款及支付方式

1、本合同总价为人民币                               。

2、支付方式

本合同签订后，乙方在接到甲方提交的完整资料并提交预付款申请书及增值税发票后，十五个工作日内甲方支付合同总价的30%作为预付款即人民币                               ；竣工结算内审工作完成并出具审核报告电子版一份，纸质版一式六份后，乙方提交付款申请书及增值税发票后，十五个工作日内甲方支付合同总价的40%即人民币                             ；经审计部门审计完成后，如审计结果核减率小于或等于5%，合同价款不调整，乙方提交付款申请书及增值税发票后，十五个工作日内甲方支付合同剩余款（合同价款的30%）即人民币                               ；如审计结果核减率大于5%，合同价款按合同2.1条约定调整，经双方协商确认后如实支付。

2.1乙方出具的正式造价成果经审计部门审计后，审计结果核减率大于乙方出具的正式造价成果的5%小于7%时（含7%），扣减乙方1%的相应项目咨询费用；大于7%小于10%时（含10%），扣减乙方2%的相应项目咨询费用；审计结果核减率大于10%时，扣减乙方20%的咨询费用。以上审计结果核减率均指扣除甲方原因后的审计结果核减率。

七、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件

1、中标通知书或协议书；

2、投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

3、专用条件及附录；

4、通用条件；

5、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

八、合同生效

本合同自签订之日起生效。

第二部分	通用条件

第一条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第二条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

乙方的义务

第三条　向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第四条　乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

第五条　在履行合同期间和合同终止后，未经甲方同意，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

甲方的义务

第六条　甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

第七条　甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。甲方提供咨询业务有关材料后，乙方应在二个工作日内完成材料是否完备的审核，否则，则视为甲方已提供了咨询业务有关的全部材料，乙方应承担因此产生的可能延误合同期限的违约责任。

第八条  甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

第九条　甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与乙方联系。

乙方的权利

第十条　甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：

1、乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告；

2、乙方在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问；

3、乙方在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

甲方的权利

第十一条　甲方有下列权利

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容；

2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议；

3、当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任；

4、甲方提交咨询业务有关材料后即视为乙方已正式开展工作，在乙方提交工作成果之前，甲方有权解除合同。若乙方开展工作达到竣工结算，甲方解除合同应向乙方支付全部合同价款，乙方开展工作不足 30 天的，甲方无需支付任何费用。乙方的责任

第十二条　乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十三条　乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

第十四条　乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

第十五条　乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

甲方的责任

第十六条　甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

第十七条　甲方如果向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十八条  本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

第十九条　由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长。    第二十条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十一条　乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十二条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十三条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。    第二十四条  如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十五条　如果甲方对乙方提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向乙方发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十六条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他

第二十七条　因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，其所需费用由乙方负责。

第二十八条　乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

第二十九条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十条　除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

第三十一条　乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

违约责任

第三十二条  甲方逾期支付合同价款的，根据本合同约定承担责任。

第三十三条  乙方应按甲方要求的合理期限提供每期工作成果，无论哪一期乙方逾期提交工作成果的，按合同总价款每日万分之四计算违约金，逾期超过30天的（乙方有正当理由可以顺延期限的除外），甲方有权解除合同。

第三十四条  本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债务权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费、误工费等。

合同争议的解决

第三十五条　因履行本合同产生纠纷的，甲乙双方应协商解决。协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

第三部分	专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：国家及海南省现行相关法律、法规及工程造价计价办法和规定。

第二条　建设工程造价咨询业务范围：项目竣工结算造价审核、配合甲方进行项目结算审计工作，项目竣工验收后进行项目结算内审工作并出具审核报告。

第三条　双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：合同签订后三个工作日内甲方提供有效合同、图纸等有关工程造价需要的相关资料及可修改的电子版资料。

第四条  甲方应对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 乙方提交的成果中出现缺漏项时，甲方应在7个工作日内向乙方要求提交相关材料并完善成果，若乙方未能在15个工作日内完善成果，按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失：

赔偿金=缺漏项金额占总造价金额比例×本合同总价

第六条  建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；协商或调解不成的，由甲方所在地法院管辖。

第七条  乙方视工程进展情况派驻相关专业人员。

第八条  本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债务权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费、误工费等。

第九条  本合同一式肆份，双方各执贰份。

（以下无正文）

（以下无正文，为双方签章部分）

甲方：                           乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

开户银行：

银行账号：

签订日期：   年    月    日