附件

定安县整改滞后事项倒排工期表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **开发边界名称** | **整改进度** | **完成时限** | **责任单位** | **责任领导** | **责任人** | **备注** |
| 1 | 翰林镇中瑞居、龙门镇控规 | 专家评审阶段 | 2021年6月第1周 | 县资规局 | 刘移灰 | 符方洲 |  |
| 规委会阶段 | 2021年6月第2周 |
| 征求意见阶段 | 2021年6月第3周 |
| 公示阶段 | 2021年6月第4周 |
| 2021年7月第1周 |
| 2021年7月第2周 |
| 2021年7月第3周 |
| 报批阶段 | 2021年7月第4周 |
| 2 | 翰林镇、岭口镇控规 | 专家阶段 | 2021年6月第1周 |
| 征求意见阶段 | 2021年6月第2周 |
| 规委会阶段 | 2021年6月第3周 |
| 公示阶段 | 2021年6月第4周 |
| 2021年7月第1周 |
| 2021年7月第2周 |
| 2021年7月第3周 |
| 报批阶段 | 2021年7月第4周 |